附件1

**空气质量自动监测站项目支出绩效自评表**

（2019年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 空气质量自动监测站设备采购项目 |
| 主管部门 | 邯郸市生态环境局成安县分局 | 实施单位 | 邯郸市生态环境局成安县环境监控中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 239 | 239 | 150 | 10 | 62.7% | 6.3 |
| 其中：当年财政拨款 | 239 | 239 | 150 | — | 62.7% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 根据省大气污染防治工作领导小组办公室文件要求，在成安两个工业园区建设空气自动监测站，此项目于2018年7月23日开标，中标金额239万元，2018年12月竣工验收。  | 按年初目标100%全部完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 通过验收的设备采购数量（套） | 2 | 2 | 25 | 25 |  |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 100% | 25 | 25 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供更准确的空气质量指数数据 | 工作效率得到提高 | 工作效率得到提高 | 20 | 18 | 需要更好的完善 |
| 监督本县域空气质量 | 监督本县域空气质量 | 监督本县域空气质量 | 20 | 18 | 需要更好的完善 |
| 总 分 | 100 | 92.3 |  |